# Referat 26/04-2018 10:00-13:00

Tilstede: Alle  
Sted: Campus Fjerdingen – 5. etasje

Vi avtaler å sette opp et Excel-dokument hvor vi har oversikt over når vi skal møtes og når vi har møttes. Gjort!

Vi hadde en plan om å lage automatisk integrasjon av kalender fra TimeEdit for å gjøre det veldig enkelt å finne frem til hvilket rom man skal være på. Vi snakker om løsningen for integrasjon av timeEdit, og ut ifra research gjort av Jason er det oppdaget at det ikke er mulig å gjennomføre dette med det grunnlaget vi har. Det er ikke mulig å integrere seg mot TimeEdit sitt API uten å betale mye for dette. Det er heller ikke mulig å automatisk hente .ics fil fra TimeEdit for å les dette og integrere kalenderne automatisk. Det siste alternativet var å be brukere legge inn sin egen .ics fil i appen, men dette vil også kreve for mye utvikling og vil ikke være mulig å gjennomføre.

Derfor faller vi på en statisk løsning for å finne frem til riktig rom isteden, enten at man skriver romnavnet eller at man får presentert en liste.

Jason får en update angående status på prosjektet ettersom at han ikke var her sist.

Vi konkluderer med å ha en adresselinje på fra-siden men ikke på til-siden fordi destinasjonen skal være en av campusene uansett. App-en er ikke til bruk for å reise hjem fra skolen. Det har man Ruter til.

Stine viser frem Wireframe for mobilsiden og vi er alle enige i at det ser bra ut.  
Matthias viser frem jobben han har gjort på ikoner så langt og det er alle også enige i at ser bra ut.

Når det kommer til flisespikking angående design så er det viktigere å vente til vi tester prototypen, slik at vi kan ta avgjørelser basert på input fra potensielle brukere. UI og UX.

Stine fortsetter å jobbe med Wireframes  
Matthias fortsetter å jobbe med ikoner  
Alexander skal jobbe med integrasjon av maps i siden (Snazzymaps)  
Jason skal jobbe med løsningen for å søke på Grupperom/Auditorium